Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Phiếu có 6 bước. Bước 1, 4, 6 đã điền sẵn. Bạn điền bước 2, 3, 5.

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 … PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: PBI-04 (Lưu lịch sử kiểm tra): Thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại. PBI-05 (Hướng dẫn khi người dùng đã lỡ chuyển tiền): Chưa review chéo và mới kiểm thử trên máy tính (chưa kiểm thử trên điện thoại) |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): Nhập số điện thoại nghi vấn- Nhận cảnh báo kèm lý do -Xem lịch sử kiểm tra -Gửi báo cáo số đáng ngờ … Người demo: …Developer |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: … Câu hỏi 1: "Khi xem cảnh báo về số điện thoại hoặc đường link, cô/anh/chị có thấy lý do cảnh báo rõ ràng và dễ hiểu không?"  Câu hỏi 2: "Các thao tác để gửi báo cáo hoặc xem lịch sử có thuận tiện khi sử dụng thực tế trên điện thoại hay không?" |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai ở người trình diễn và phạm vi PBI Sửa thành: Developer trình diễn các PBI đã hoàn thành… |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai ở bản chất buổi Sprint Review Sửa thành: Dành thời gian này cho Stakeholders tương tác trực tiếp, tự tay trải nghiệm ứng dụng (hands-on) và đóng góp ý kiến.… |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai ở thẩm quyền quyết định . Sửa thành: Product Owner lắng nghe góp ý, ghi nhận vào Product Backlog và là người quyết định ưu tiên đưa vào các Sprint tiếp theo.… |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Ghi nhận ý kiến của chị Vy vào Product Backlog để Product Owner xem xét cho các Sprint tương lai; giải thích rõ đây là tính năng nằm ngoài Sprint Goal hiện tại và chưa hứa làm ngay.… |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | …Đây là lỗi giao diện/trải nghiệm người dùng (UX/UI) đối với PBI-02. Product Owner ghi nhận vào Product Backlog dưới dạng một lỗi (Bug/Improvement item) để Developer ưu tiên sửa sớm trong Sprint tới. |